AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Amb data 27 d’abril de 2017 , per part de la Junta de Govern , i donat l’incompliment per part del contractista SINTEC , adjudicactari de les obres “ Millores a la Casa de Cultura ( Accés Biblioteca i Arxiu ) “   inclosa dins el Pla especial d’ajudes 2016-2017, del CIM, de la signatura del contracte i prestació de fiança,  incompliment que posa en grau risc l’obra i la subvenció concedida, i que el no respectar els terminis d’execució de l’esmentat Pla suposaria un prejudici irreparable per aquesta Corporació, es va acordar per unanimitat l’acord del tenor literal següent:

2.- Revocació Adjudicació obres “ Millores a la Casa de Cultura ( Accés Biblioteca i Arxiu ) “

Per part  de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en data 16 de març de 2017, es va adoptar el següent acord:

PRIMER. Adjudicar a l'empresa -SIN-TEC el contracte d'obres consistent  en  “ Millores a la Casa de Cultura ( Accés Biblioteca i Arxiu ) per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.

SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària del pressupost vigent de despeses.

TERCER.-  Notificar a l’empresa  SIN-TEC, adjudicatari del contracte,el present acord i citar-li per a la signatura del contracte, previ diposit de la garantía definitiva per import de 9.909,09 corresponent al 5% de l’adjudicació, IVA exclòs, i al pagament de 119,05 € en concepte de publicacions

QUART.- Formalitzat el contracte s'haurà de presentar pel contractista el Pla de Seguretat i Salut de l'Obra ajustat a l'Estudi de Seguretat i Salut  del Projecte per a la seva aprovació per l'Ajuntament previ informe del Director Facultatiu de les Obres  i la seva posterior comunicació a l'autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l'acta de replanteig i inici de l'obra.

CINQUÈ.- Anomenar Tècnic Responsable de les Obres a l’Arquitecte Municipal Senyor Àngel Llull i Durò

SISÈ. Publicar la formalització del contracte d'obres de  Millores a la Casa de Cultura ( Accés Biblioteca i Arxiu ) en el Perfil de contractant,

SETÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, i a la Sindicatura de Comptes de les Illes Baleares, de conformitat amb el que es disposa en l'article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Aquest acord va ser notificat a l’empresa adjudicatària en data 24 de març de 2017 RS 272, la qual el va rebre per correu certificat amb acús de rebut  en data 28 de març de 2017.

Vist que a l’esmentat acord es requeria a l’empresa per a la signatura del contracte, previ diposit de la garantia definitiva per import de 9.909,09 corresponent al 5% de l’adjudicació, IVA exclòs, i al pagament de 119,05 € en concepte de publicacions, contracte que, segons la  CLÀUSULA 16. , Formalització del Contracte,  dels plecs que varen regir la contractació: « El contracte s’haurà de formalitzar en el termini de quinze dies hàbils des de la recepció de la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats « .

Vist que aquest termini acabava el dia 20 d’abril de 2017, sense que a dia d'avui s’hagui depositat la fiança ni formalitzat la signatura del contracte

Vist que aquestes obres, incloses dins el Pla especial d’ajudes 2016-2017, del CIM, tenen els tràmits taxativament ordenats per la normativa que regeix l’esmentat pla, i que han de estar totalment acabades i certificades en data 30 de setembre de 2017.

Vist l’incompliment per part del contractista, incompliment que posa en grau risc l’obra i la subvenció concedida, i que l’incompliment de terminis suposaria un prejudici irreparable per aquesta Corporació, per part d’aquest Junta de Govern, i per unanimitat es va acordar:

Primer.- Revocar l’adjudicació obres “ Millores a la Casa de Cultura ( Accés Biblioteca i Arxiu ) “, efectuada per acord de la Junta de Govern de dia 16 de març de 2017 a l’empresa SIN-TEC, per incompliment greu per part del contractista per no haver formalitzat el contracte dintre el termini establert, i que posa en greu risc els terminis de  l’obra inclosa dins el Pla especial d’ajudes 2016-2017, del CIM,i per tant la subvenció concedida,

Segon.- Obrir un procediment d’adjudicació per procediment negociat de l’esmentades obres, de conformitat a l’article 170 apartat e del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre pel que es va aprovar el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic

Tercer .- Notificar el present acord a l’interessat i al CIM pel seu coneixement i efectes oportuns

Puigpunyent a  27  d’abril  de 2017

La Secretaria-Interventora

Signat Margalida Mulet Cañellas